**פרוטוקול ישיבת ההנהלה כלכלית מס' 08.19 מתאריך 24.7.19**

1. פרוטוקול 7.19 אושר.

בנושא הפרויקט ב"בר גיורא" – סוכם על עדכון סטטוס בכל ישיבה ודיון בתום השלב שהוגדר בפרויקט. ההנהלה דורשת לעבוד בהתאם לחוק בכל הנדרש לפינוי דיירים ולפי דרישות הבטיחות בעבודה.

1. **מיזם ביוגז** – הוצגה מצגת של חברת דוראל והמיזם.

דוראל תתחייב לעמוד באבני הדרך שלהלן ובזמנים הקצובים להן.

1. תחילת תכנון ועבודות ייזום – מידית.
2. הגשת בקשה להיתר בנייה – 18 חודשים.
3. קבלת היתר בנייה – 40 חודשים.
4. סגירה פיננסית – 48 חודשים.

אם דוראל לא תעמוד באבני הדרך הללו תינתן לקיבוץ אפשרות להביא לסיומו של ההסכם המפורט בין הצדדים.

אושר לחתום על מסמך העקרונות והסכם המייסדים.

1. **מיזם מקרקעין** – "אדמה" – הוצגו המיקום והתהליך לקידום הנושא. התהליך מתחיל בבדיקה מקדמית של תכניות החלות על השטח בהתייעצות עם רוני פלמוני, שקידמה בעבר את הנושא.

אושר להתקשר עם משרד אדריכלים (איתי זהבי) ולהקים צוות מלווה לפרויקט.

אושר תקציב מסגרת בסך 250 אלף ₪ מתוך תקציב הפיתוח העסקי. עד סוף 2019 ינוצל חלק קטן יחסית (כ-15%).